**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 02**

Выполнение работ по ямочному ремонту(гравированию) улиц, дороги общего пользования, по адресу РД, С.Стальский район с.Алкадар, СП «Сельсовет «Алкадарский».

|  |  |
| --- | --- |
| с. Алкадар и с.Сардаркент. | "\_30" \_июнь\_ 2014 г. |

Администрация сельского поселения «Сельсовет Алкадарский», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице И.о. главы администрации сельского поселения «Сельсовет Алкадарский» Эмрахова Нурали Абдулазизовича действующего на основании Устава сельского поселения «Сельсовет Алкадарский»,, с одной стороны, и ООО «Прометей-К», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Баламирзоева Шихзада Меджидовича, действующего на основании Устава ООО «Прометей-К», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, в дальнейшем по тексту контракт о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. В соответствии с итогами запроса котировок на право заключения контракта по выполнению работ по ямочному ремонту (гравированию) улиц, дороги общего пользования протокол №0303300029014000002 от 18 июня 2014 года Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по ямочному ремонту (гравированию) улиц, дороги общего пользования с.Алкадар и с. Сардаркент СП «Сельсовет Алкадарский» (далее - работы,), в полном соответствии с Техническим заданием ([приложение № 1](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D4D2251BB67D0CED4FD98DB703C9D6535D98E63E46533MAc1C) к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: РД. С.Стальский район с.Алкадар и с.Сардаркент.

1.3. Исполнитель обязуется выполнить все работы по настоящему контракту собственными и (или) привлеченными силами.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в установленном контрактом порядке.

**2. Срок выполнения работ**

2.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения контракта до 15 августа 2014г.

**3. Стоимость работ**

3.1. Общая цена настоящего контракта составляет 99453,39 руб.(в том числе НДС)

Цена контракта должна быть фиксированной и оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

3.2. Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Платежи осуществляются в течение 30 банковских дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке и счета-фактуры.

*(в случае выполнения ремонтных работ - акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная* [*форма № КС-2*](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D45245EB73ADAC68DF19AMDcCC)*), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная* [*форма № КС-3*](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D452557B73ADAC68DF19AMDcCC)*)).*

3.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета Алкадарского сельского поселения.

**4. Права и обязанности сторон**

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.

4.1.2. Передать Исполнителю объект для проведения гравирования (ремонтных) работ по Акту приема-передачи объекта для проведения гравийных (ремонтных) работ в течение двух дней с момента подписания контракта.

4.1.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, принять выполненные работы.

4.1.4. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Выполнить работу надлежащего качества в полном соответствии с [приложениями № № 1](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D4D2251BB67D0CED4FD98DB703C9D6535D98E63E46533MAc1C) и [2](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D4D2251BB67D0CED4FD98DB703C9D6535D98E63E46631MAc3C) к Контракту, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.2. Принять объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение двух дней с момента подписания контракта.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная [форма № КС-2](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D45245EB73ADAC68DF19AMDcCC)), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная [форма № КС-3](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D452557B73ADAC68DF19AMDcCC)) и счету-фактуре.

4.3.4. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни. Режим работы (начало и окончание рабочего времени) устанавливается Заказчиком.

4.3.5. Производить работы в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ и прочих технических правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести исполнительную документацию по объекту.

4.3.6. Предоставить Заказчику до начала выполнения работ копии документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

4.3.7. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Исполнителя.

4.3.8. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборудования.

4.3.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.10. Вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

4.3.11. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

4.3.12. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.13. После завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию и провести инструктаж персонала Заказчика.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ.

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу в течение пяти рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

В ходе приемки работ Исполнитель производит испытание работы системы отопления с измерением технических показателей в присутствии представителя Заказчика, представляет письменную инструкцию по эксплуатации системы.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение пяти рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Приемка работ оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная [форма № КС-2](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D45245EB73ADAC68DF19AMDcCC)).

**6. Гарантии**

Исполнитель гарантирует:

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок:

- на выполненные работы: в течение 24 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная [форма № КС-2](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D45245EB73ADAC68DF19AMDcCC));

- на используемые при выполнении работ материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным производителем.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Исполнителя - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Исполнителем устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами, но за счет Исполнителя.

**7. Ответственность сторон**

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего контракта Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены контракта.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, но не более цены контракта.

Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

**8. Форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

**9. Расторжение контракта**

9.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта стороной контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**10. Порядок рассмотрения споров**

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

**11. Заключительные положения**

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E019667FA7C639978B412357BF6B8DC4DCA494D977M3c3C) от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

[Приложение № 1](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D4D2251BB67D0CED4FD98DB703C9D6535D98E63E46533MAc1C) - Техническое задание;

[Приложение № 2](consultantplus://offline/ref=E6A3929462137CB0E0197A7FA0C639978D4D2251BB67D0CED4FD98DB703C9D6535D98E63E46631MAc3C) - Локальный сметный расчет;

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:    Администрация  Алкадарского сельского поселения  Тел. (9094850296)  ИНН 0529004510 КПП 052901001  л/сч 03001000090  р/сч 40204810500000000533  БИК 048209001  ГРКЦ НБ РОССИИ ПО Республике Дагестан г.Махачкала  И.о. Главы администрации сельского поселения  «сельсовет «Алкадарский» | Исполнитель: ООО «Прометей К»  Юридический адрес: РД С. Стальский район  Село Юхари-стал  Тел. 89288025676  Р/сч.: 40702810000080000139 в Филиал Эмир ОАО  АКБ Эльбин  ИНН 0529908717  КПП 052901001  К/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: 048209555 |

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п |

приложение1

к муниципальному контракту

№\_\_02\_\_\_\_\_\_от \_30.06.2014г

**Техническое задание**

**1. Краткая характеристика объекта:** Выполнение работ по гравированию (ямочному ремонту) улиц села Алкадар и села Сардаркент Алкадарского сельского поселения.

Общие требования к выполнению ремонтных работ:

Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным инвентарем подрядчика.

1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

2. Подрядчик обязан содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте, а также организовать своевременную уборку и вывоз образовавшегося мусора.

3. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

4. Строительные материалы, комплектующие изделия, конструкции, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

**2. Характеристика оказываемых услуг.**

Перечень и объем работ по ямочному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | | **ед. изм.** | | **Кол. во** | **Примечание** | | | |
| Ямочный ремонт (гравирование) улиц, дороги общего пользования в сел.Алкадар и сел.Сардаркент. | | 1000м2 | | 485м2 |  | | | |
| Смесь песчано-гравийная природная. | | м3 | | 58,8 |  | | | |
|  | |  | |  |  | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |

**3.Требование к материалам** определены локальным сметным расчетом. Подрядчик вправе заменять материалы, указанные в локальном сметном расчете на материалы с улучшенными характеристиками по сравнению с указанными, **по согласованию с Заказчиком**. Используемые материалы в установленных случаях должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях- сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения), которые Подрядчик представляет Заказчику при согласовании до начала работ с использованием этих материалов.

**4. Требования к качеству и контроль за оказанием услуг**

Работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, государственного имущества.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно и в соответствии с требованиями:

ГОСТа Р 505597 – 93 «Автомобильные дороги и улицы» отраслевого методического документа Письма Министерства Транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис «методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», СТО 05-2005 «Технический надзор заказчика. Санкции за нарушение требований по содержанию дорог», а также требованиями других документов, регламентирующих содержание автомобильных дорог.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5° С весной и летом и не ниже +10°С осенью

На объекте должен постоянно присутствовать ответственный представитель. Качество оказанных услуг принимается ответственным лицом от заказчика и ответственным менеджером от исполнителя. Контроль осуществляют заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня с 09:00 до 18:00 часов.

Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ на объекте и прилегающей территории, безопасность труда в течение выполнения работ в соответствии с требованиями [СНиП 12-03-2001](consultantplus://offline/ref=989E6EEF901502E2B9E879FD874775AE3097C5C671B34B933C3A29MC5AC) "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", [СНиП 12-04-2002](consultantplus://offline/ref=989E6EEF901502E2B9E879FD874775AE3097CBC671B34B933C3A29CAC92161D3F1EBC431B277M259C) "Безопасность труда в строительстве. Часть 2", [СП 12-135-2003](consultantplus://offline/ref=989E6EEF901502E2B9E879FD874775AE309BC2C571B34B933C3A29MC5AC) "Безопасность труда в строительстве", [СНиП 12-04-2002](consultantplus://offline/ref=989E6EEF901502E2B9E879FD874775AE3097CBC671B34B933C3A29CAC92161D3F1EBC431B277M259C) "Строительное производство".

**5. Требования к гарантийному сроку** (раздел используется в случае, если ранее требования по гарантийным обязательствам не были описаны в предыдущих разделах).

Гарантийный срок работ, выполненных по контракту, 24 месяца с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=69972876F858962081E1F4630CBEE9F9C56386A93993B8B9E9D26DuE69C) и справки о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=69972876F858962081E1F4630CBEE9F9C56387A03993B8B9E9D26DuE69C).

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |